        Załącznik nr 5 do Zapytania – Projekt umowy
UMOWA – PROJEKT
Zawarta w dniu …………………pomiędzy Gminą Ryki reprezentowaną przez Burmistrza Ryk, Pana Jarosława Żaczka zwanego dalej w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pana Krzysztofa Sobiny
a ………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ następującej treści:
Umowa jest zawarta na podstawie przeprowadzonego w formie Zapytania Ofertowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
§ 1
1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pn.
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Samorządowego Przedszkola nr 2 z grupami integracyjnymi im. M. Kownackiej w Rykach”

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa projektowa, polegająca na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego (ew. budowlano-wykonawczego), sporządzeniu przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Samorządowego Przedszkola nr 2 z grupami integracyjnymi im. M. Kownackiej w Rykach”.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie niezbędnym do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Samorządowego Przedszkola nr 2 z grupami integracyjnymi im. M. Kownackiej w Rykach” - w tym opracowanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) oraz z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.), zawierającego wymagane prawem uzgodnienia, opinie i sprawdzenia, na podstawie których Zamawiający będzie mógł uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

4. Podstawowe informacje na temat terenu i obiektu, których dotyczą prace projektowe stanowiące przedmiot zamówienia:

4.1. Adres inwestycji:
ul. Żytnia 28A, 08-500 Ryki;
działka nr 4327, obręb geod. 061604_4.0001 - Ryki, jedn. ewid. 061604_4 Ryki-miasto,
gm. Ryki, pow. rycki, woj. lubelskie;

4.2. Stan istniejący: budynek murowany, powstał w latach 70-tych (otwarte 16.10.1978), murowany, piętrowy, częściowo podpiwniczony; Dachy płaskie (stropodachy pełne); W 2008 r. miała miejsce termomodernizacja budynku;

4.3. Założony program użytkowy proj. przedsięwzięcia:
- przebudowa (w obrębie komunikacji, istn. kl. schodowej, układu funkcjonalnego), rozbudowa (ew. dodatkowa klatka ewakuacyjna, wina / podnośnik) i nadbudowa (dodatkowa kondygnacja – II piętro, ew. także nadbudowane fragm. na poz. piętra);
- stworzenie 2 dodatkowych sal dla 20 dzieci każda (obecnie w bud. jest 5 sal po 20 dzieci każda, łącznie 100 dzieci), docelowo 7 sal po 20 dzieci każda (czyli łącznie 140 dzieci – dostosowanie szatni, toalety);
- stworzenie 3 gabinetów specjalistycznych: logopedycznego (w cz. istn. na parterze, zamiast sali ćwiczeń i pom. intendenta – do przeniesienia), psychologa i pedagoga oraz sali do rehabilitacji i terapii integracji sensorycznej (w części nadbudowanej);
- winda / podnośnik do obsługi wszystkich kondygnacji nadziemnych;
- ew. dodatkowa klatka ewakuacyjna;
- gabinet pielęgniarski;
- maks. 500 m2 dodatkowej pow. użytkowej;

4.4. Przyjęte założenia:
- projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku przedszkola obejmuje również dostosowanie całego budynku do obecnych przepisów, zarówno sanitarnych jak i przeciwpożarowych;
- budowa z wykorzystaniem technologii modułowej (zwłaszcza jeśli chodzi o cz. nadbudowaną), umożliwiającej szybki montaż bez konieczności długotrwałej przerwy w funkcjonowaniu przedszkola;
- projekt musi przewidywać zastosowanie rozwiązań technicznych i materiałów zgodnych z wymogami w obiektach oświatowych;
- obiekt winien być przystosowany dla osób niepełnosprawnych;
- w projekcie należy zastosować technologie pozwalające na energooszczędność obiektu i niskie koszty utrzymania;

5. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

5.1. Wykonanie następujących opracowań przygotowawczych:
- inwentaryzacji budowlanej,
- opinii geologicznej / geotechnicznej,
- opinii techniczna dotycząca możliwości przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku przedszkola,
- koncepcji architektonicznej;

5.2. Opracowanie Projektu zagospodarowania terenu (PZT);

3.3. Opracowanie Projektu architektoniczno-budowlanego, zawierającego:
- część architektoniczno-budowlaną,
- uzgodnienia: ppoż., BHP, sanepid;

Opracowania wymienione powyżej (poz. 5.1 - 5.3, tj. opracowania wstępne, Projekt zagospodarowania terenu i Projekt architektoniczno-budowlany - muszą być przygotowane w pierwszej kolejności, jako załączniki do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę).

5.4. Przygotowanie Projektu technicznego, zawierającego następujące opracowania branżowe:
- architektura,
- konstrukcja,
- instalacje sanitarne,
- instalacje elektryczne.
- uzgodnienia: ppoż., BHP i sanepid;

5.5. Opracowanie Projektu wykonawczego;
Zamawiający dopuszcza przygotowanie Projektu technicznego (poz. 5.4) jako docelowej dokumentacji wykonawczej (stadium opracowania odpowiadające fazie projektu budowlano-wykonawczego), pod warunkiem, że jego zakres i stopień uszczegółowienia będą wystarczające pod względem umożliwienia realizacji przedsięwzięcia.

5.6. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR);

5.7. Opracowanie przedmiarów robót;

5.8. Opracowanie kosztorysów inwestorskich;

5.9. Uzyskanie innych dokumentów niezbędnych do wystąpienia o uzyskanie wymaganych opinii i decyzji na etapie przygotowania dokumentacji;

5.10. Uzyskanie w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji;

5.11. Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania określonego powyżej w ramach proponowanej ceny;

        § 2

Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:

1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja kosztorysowa powinna być opracowana zgodnie z art. 29, w tym ust. 3a oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku sporządzania dokumentacji i opisu proponowanych materiałów i urządzeń i powoływaniu się na pochodzenie tj. markę, znak towarowy, producent, dostawca, Wykonawca jest zobowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych opisywanym oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.
2. Rozwiązania projektowe należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym. Wszystkie niezbędne poprawki, wady, uzupełnienia do ww. opracowań, jakie wynikną po ich sprawdzeniu Wykonawca wykona w ramach ceny zawartej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących dokumentacji projektowej.
4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji z tytułu jej wad, braków, uwag, błędów lub wprowadzania innych rozwiązań, Wykonawca dokona zmian we własnym zakresie na własny koszt w terminie uzgodnionym przez obie strony.
5. W przypadku ujawnienia wad po odbiorze dokumentacji, Wykonawca poprawi je niezwłocznie po otrzymaniu informacji o ich wykryciu.
6. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentacja kosztorysowa muszą być opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i zawierać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia oraz opracowana na aktualnych podkładach geodezyjnych.
7. Dokumentacja projektowa musi zawierać wykaz opracowań i pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz stanowi podstawę do realizacji.
8. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej współpracy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji będącej przedmiotem dokumentacji.
9. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji. Przeniesienie praw autorskich do przedmiotu zamówienia nastąpi w dniu przejęcia przedmiotu przez Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu;
a) kompletnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej (4 egzemplarze projektu budowlanego- wykonawczego);
b) pełnej dokumentacji projektową w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf na nośniku cyfrowym - 1 egzemplarz) - wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową, pliki powinny być opisane stosownie do nazwy dokumentu, który zawierają;
c) kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, STWOiR – w wersji papierowej (po 2 egzemplarze), w wersji elektronicznej w formatach: *pdf, *kst, *ath (po 1 egzemplarzu); kosztorysy inwestorskie i przedmiary muszą stanowić odrębne pliki;

§ 3
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia dotrzymując określonych poniżej terminów:
- I etap: opracowania wstępne, projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany – przygotowane do złożenia w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – do dnia 05.01.2021 r.
- II etap: opracowanie projektu technicznego wraz z kosztorysami, specyfikacjami i uzgodnieniami – do dnia 30.04.2021 r.
§ 4
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.
2. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej bezzwłocznie i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.
§ 5
1.Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe we wszystkich eksploatacjach.
2.Przeniesienie praw autorskich do przedmiotu zamówienia nastąpi w dniu przejęcia przedmiotu przez Zamawiającego.
3.Powielanie, reprodukcja przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nie wymaga odrębnej zgody Wykonawcy.

§ 6
1.Strony umowy są zobowiązane do wzajemnego informowania się o zaistniałych przeszkodach w wypełnieniu zobowiązań w trakcie realizacji zamówienia.
2.Strony, każda w swoim zakresie dołożą starań w celu usunięcia przeszkód, o których mowa w ust.1.
§ 7
Wykonawca zobowiązuje się udzielić ustnych i pisemnych informacji o zaawansowaniu prac na każdorazowe żądanie Zamawiającego.
§ 8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto……………………… słownie………………………………………………………, zgodnie z ofertą cenową złożoną przez Wykonawcę.
2. Ww. kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony.
4. W razie wykrycia wad opracowania Zamawiający może zwrócić opracowanie do poprawy wraz z pisemnym podaniem przyczyn nie przyjęcia opracowania. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad w terminie do 30 dni.
5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie w formie przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
6. Za przekroczenie terminu płatności Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.
7. Zamawiający informuje, że będzie zastosowany mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2018,poz.2174 t.j. ze zm.). Wykonawca musi być w wykazie podatników VAT ( Biała Lista) prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową udostępnioną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG.
8. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej w formacie PDF faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur zgodnie z art.106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2018, poz.2174 t.j. ze zm.).

§ 9
1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych płatnych w następujących przypadkach i wysokościach:
1)Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za:
a) zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w § 3 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 , za każdy dzień zwłoki;
b) odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego;
2)jeżeli kary umowne , o których mowa w ust.1 nie pokryją w pełni poniesionej szkody Zamawiający zastrzega sobie prawa do odszkodowania uzupełniającego.
3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 za odstąpienie od umowy z przyczyn od siebie zależnych.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11
1.Strony przewidują możliwość zmian postanowień zawartej umowy.
 2.Zmiana umowy nastąpi w formie pisemnej.
§ 13
Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.
        § 14
Ewentualne spory wynikłe z niniejsze umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 5
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

        WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY